| Restauration des milieux aquatiques des masses d’eau du bassin de Sarthe Amont |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La forêt abrite un réseau de milieux humides et compte plus de nombreuses mares. Ces zones humides constituent des zones prioritaires pour la biodiversité et pour les enjeux liés au changement climatique (gestion quantitative et qualitative des eaux, réservoir de carbone…). Suivi des mares et zones humides, cours d’eau et mares des forêts domaniales de Bourse et Ecouves et restauration écologique de ces écosystèmes aquatiques. Après un contrat territorial 2024-2026 nous permettant d’améliorer les connaissances sur les mares et zones humides de la Petite Camargue en forêt domaniale de Bourse et les mares sur la zone des Clairets de le forêt domaniales d’Ecouves, nous souhaitons poursuivre sur cette voie et élargir nos actions au rétablissement des continuités écologiques des cours d’eau. |  | Office National des Forêts (ONF) Contacts : Administratif Isabelle.ermessent@onf.fr / 06.09.80.61.92 Technique : françois.dugast@onf.fr |  |

Objectifs :

- Suivi du plan de gestion de la zone humide de la Petite Camargue en forêt domaniale de Bourse, le plan de gestion prévu fin 2027 (finalisation dans l’ancien accord de territoire) qui orientera les actions de restauration à poursuivre.

- Poursuivre les travaux de restauration des mares de la forêt domaniale de Bourse inscrites dans le plan de gestion

- Inventorier et cartographier les mares en forêt domaniale d’Ecouves et restaurer les mares identifiées comme prioritaires et caractérisées au titre du Plan régional d’action sur les mares (PRAM Normandie) ;

- Inventorier les obstacles aux continuités écologiques des cours d’eau au cœur des massifs et réaliser un plan d’action des travaux à mettre en œuvre en Forêt domaniale d’Ecouves

LIEU de l’action : Forêt domaniale d’Écouves et de Bourse

Détail financier et plan de financement prévisionnel

|  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FD Ecouves et FD de Bourse Restauration des mares |  | Etudes : Inventaire amphibiens |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 12 000 |  | Agence de l’eau | 104 000 € | 70 % | 72 800 € | 16 983 € HT | 50 % | 8 491.50 € |
|  |  | Travaux de restauration des mares gestion des pollutions |  | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 16 000 |  | Reste à charge |  | 30 % | 31 200 € |  | 20 % | 3 396.60 € |
| FD Bourse Plan de gestion de zone humide |  | Etudes : inventaires complémentaires encore à préciser |  |  |  | 6 000 | 6 000 |  |  | Maître d’ouvrage |  |  |  | 30 % | 5 094.90 € |
|  |  | Travaux restauration zone humide (suivi du plan de gestion de la Petite Camargue) |  | 2500 | 2500 | 3 000 | 7 000 |  |  |  |  |  |
| FD Ecouves et FD Bourse Bilan des traversées de cours d'eau et des obstacles à la continuité écologique |  | Etudes : Inventaires cours d’eau en FD Ecouves (obstacles), Cartographie des obstacles à la continuité, Cartographie des végétations de la ripisylve, Elaboration du plan d’action sur les continuités écologiques, autorisations réglementaires, Etude sur la gestion des anciens fossés de drainage dans les peuplements |  | 25 000 | 12 000 | 12 000 | 48 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Travaux de restauration de continuité écologique, sur les drains (sur la Briante si partenariat avec le service GEMAPI) |  |  |  | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | 41 500 | 21 500 | 43 000 | 104 000 € |  |  |  |  |  |

Indicateurs : Nombre de mares restaurées

Phasage du Projet :

Forêt Domaniale de Bourse :

2027					2028						2029

-Travaux de restauration mares (en suivant le plan de gestion) et actions sur les pollutions ponctuelles (dépôts de déchets)

- Mise en œuvre du plan de gestion de la Petite Camargue

-Travaux de restauration mares (en suivant le plan de gestion)

- Mise en œuvre du plan de gestion de la Petite Camargue

- Cartographie des végétations de bord de cours d’eau (ripisylve et peuplements riverains suite reméandrage de la Vezone)

- Travaux de restauration mares (en suivant le plan de gestion + reprise des inventaires amphibiens à n+5) ;

- Bilan de l’avancement des travaux mares par rapport au plan de gestion ;

- Mise en œuvre du plan de gestion de la Petite Camargue

- Travaux de conservation et de restauration des zones humides associées à la Vezone (selon résultats de l’étude de cartographie des végétations)

Forêt Domaniale d’Ecouves :

2027				                    2028					                        2029

- Cartographie, matérialisation et caractérisation des mares

- Inventaire des obstacles aux continuités écologiques des cours d’eau, priorisation des secteurs à enjeu avec les partenaires

- inventaires amphibiens et flore à enjeux des mares + travaux de restauration des mares ;

-Cartographie des végétations de bord de cours d’eau ;

-Elaboration du plan d’actions sur les continuités écologiques

-Travaux de restauration des continuités écologiques en partenariat avec le Syndicat de bassin versant ;

-Travaux de restauration mares et zones humides (dont inventaires amphibiens) ;