	

TRAVAUX DE RESTAURATION DES COURS D’EAU :
· FRGR1378 - LE GESNES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
· FRGR1395 - LE MOULIN DE CHAHAINS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE

	[image: ]



	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	L’ensemble des projets concerne des restaurations morphologiques (reméandrage, recharge granulométrique, etc.), des effacements d’ouvrages hydrauliques et la déconnexion de plans d’eau.
Les travaux programmés sont des projets reportés du précédent programme d’actions, qui n’ont pas pu être mis en œuvre.

OBJECTIF :  
Restauration : Morphologie, continuités, hydrologie 

LIEU de l’action : 
Restauration hydromorphologique des ruisseaux du Gesnes et du Moulin Chahain et affluents.

	
Nom du maitre d’ouvrage : communauté Urbaine d’Alençon
Représentant légal : Laurine Talvard (Conseillère Communautaire)
Représentant dossier : Oller Jérémie (Chef du service GEMAPI et Milieux Naturels)

e-mail : jeremie.oller@ville-alencon.fr
Tel : 02 33 80 87 14
Adresse : Pl. Foch, 61000 Alençon


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Moulin de Chahain
- Renaturation du Moulin de Chahains à l'étang
- Restauration du ruisseau de Courtoux à Chahains
	230 000 €
	
	
	230 000 €
	
	AELB
	525 000 € 
	50 %
	262 500 €

	Ruisseau du Gesnes
	80 000 €
	180 000 €
	35 000 €
	295 000 €
	
	Eventuel autre financeur
	
	30%
	157 500 €

	
	
	
	
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	Au -20 %
	105 000 €

	Total TOTA
	310 000 €
	180 000 €
	35 000  €
	525 000 €
	
	
	
	
	



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : Suivi avant (déjà réalisé) IPR / IBD / IBMR / IBG, les travaux après travaux seront réalisés après 2029



	
PROGRAMME DE SUIVI AVANT ET APRÈS TRAVAUX :
· APRES TRAVAUX LONDEAU AFFLUENT DE LA SARTHE (FRGR0455A) 
· AVANT TRAVAUX SARTHE – GESNES (61)
	[image: ]



	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	Réalisation de suivi après travaux sur le cours d’eau du Londeau (FRGR0455A - LA SARTHE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'HOENE JUSQU'A ALENCON).
Indice biologique : IPR / IDB / IBMR / IBG

Réalisation d’une étude faune/flore sur la Sarthe dans la zone d’influence du barrage de Saint-Germain-du-Corbéis et du centre-ville d’Alençon. 

OBJECTIF :  
Mesurer l’impact des travaux GEMAPI et préparer les futurs travaux d’aménagements des barrages dans la traversée d’Alençon.

LIEU de l’action : Commune de Valframbert, Saint-Germain-du-Corbéis et Alençon.

	
Nom du maitre d’ouvrage : communauté Urbaine d’Alençon
Représentant légal : Laurine Talvard (Conseillère Communautaire)
Représentant dossier : Oller Jérémie (Chef du service GEMAPI et Milieux Naturels)

e-mail : jeremie.oller@ville-alencon.fr
Tel : 02 33 80 87 14
Adresse : Pl. Foch, 61000 Alençon


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Suivi biologique après travaux
	
	5 000 €
	
	5 000 €
	
	AELB
	25 000 € 
	50 %
	12 500 €

	Etude Faune Flore zone d’influence des barrages de la Sarthe 
	
	
	15 000 €
	15 000 €
	
	Eventuel autre financeur
	
	30%
	7 500 €

	Suivi biologique Ruisseau du Gesnes
	
	5 000 €
	
	5 000 €
	
	Maître d’ouvrage
	
	Au -20 %
	5 000 €

	Total TOTA
	
	10 000 € 
	15 000 €
	25 000 €
	
	
	
	
	



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : Suivi avant et après travaux


	

ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE.
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	Depuis 2018, la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) assure la gestion, l'entretien et l'aménagement des barrages situés sur la Sarthe.
Dans le cadre des travaux de suppression des barrages dans la traversée d'Alençon, une communication adaptée ainsi que la création de supports visuels se révèlent nécessaires afin d'accompagner au mieux ce projet.

OBJECTIF :  
Mise en conformité des ouvrages de la Sarthe et restauration du lit mineur.

LIEU de l’action : Sarthe (FRGR0455A) / Alençon / Saint-Germain-du-Corbéis

	
Nom du maitre d’ouvrage : communauté Urbaine d’Alençon
Représentant légal : Laurine Talvard (Conseillère Communautaire)
Représentant dossier : Oller Jérémie (Chef du service GEMAPI et Milieux Naturels)

e-mail : jeremie.oller@ville-alencon.fr
Tel : 02 33 80 87 14
Adresse : Pl. Foch, 61000 Alençon


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Marché de communication
	
	
	40 000€
	40 000 €
	
	AELB
	40 000 €
	50 %
	20 000 €

	 TOTAL
	
	
	40 000 €
	
	
	Eventuel autre financeur
	
	30%
	12  000 €

	
	
	
	
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	Au -20 %
	8 000 €

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : 





	

ÉTUDES GEOTECHNIQUE DES MURS RIVERAINS DANS ALENÇON.
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	Depuis 2018, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) est en charge de la gestion, de l’entretien et de l’aménagement des barrages situés sur la Sarthe.
Afin de préparer les travaux de suppression des barrages dans la traversée d’Alençon, l’analyse des murs riverains est nécessaire pour vérifier l’impact potentiel des travaux.
Cette étude permettra de définir les besoins et les travaux complémentaires afin de sécuriser l’aménagement des barrages de la Sarthe en zone urbaine. Pour mener cette étude, une AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) sera recrutée.

OBJECTIF :  
Mise en conformité des ouvrages de la Sarthe et restauration du lit mineur.

LIEU de l’action : Sarthe (FRGR0455A) / Alençon / Saint-Germain-du-Corbéis

	
Nom du maitre d’ouvrage : communauté Urbaine d’Alençon
Représentant légal : Laurine Talvard (Conseillère Communautaire)
Représentant dossier : Oller Jérémie (Chef du service GEMAPI et Milieux Naturels)

e-mail : jeremie.oller@ville-alencon.fr
Tel : 02 33 80 87 14
Adresse : Pl. Foch, 61000 Alençon


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Marché d’étude 
	200 000 €
	
	
	200 000 €
	
	AELB
	200 000 €
	50 %
	100 000 €

	
	
	
	
	Total €
	
	Eventuel autre financeur
	
	30%
	60 000 €

	
	
	
	
	Total €
	
	Maître d’ouvrage
	
	Au -20 %
	40 000 €

	Total TOTA
	Total €
	250 000 €
	Total €
	Total €
	
	
	
	
	



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : pas d’indicateur




[image: ]Zone de l’étude Géotechnique


	
	Barrage de Maudet
	Barrage du Moulin d'Alençon

	ROE
	15204
	15206

	Hauteur de chute
	1.6m
	1.85m

	Influence amont
	2.3km
	3.8km

	Etat juridique
	Illégal (dans droit d’eau)
	Illégal (dans droit d’eau)



	

ÉTUDES RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES BARRAGES DE LA SARTHE
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	Descriptif du projet
	
	Maître d’ouvrage 
	

	
Depuis 2018, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) est en charge de la gestion, de l’entretien et de l’aménagement des barrages situés sur la Sarthe :
· Moulin d’Aché (commune de Valframbert) ;
· Barrage d’Alençon (commune d’Alençon) ;
· Moulin Maudet (commune de Saint-Germain-du-Corbéis) ;
· Moulin du Chevain (commune de Saint-Paterne-le-Chevain).
Ces barrages sont non conformes, voire illégaux, et nécessitent des aménagements. Dans ce cadre, des études en vue de leur aménagement sont nécessaires.
Les études seront menées en complément de l’étude géotechnique des murs situés dans la zone d’influence des barrages de Saint-Germain-du-Corbéis et d’Alençon.

OBJECTIF :  
Mise en conformité des ouvrages de la Sarthe, restauration du lit mineur, décloisonnement de la rivière la Sarthe sur 13 km et restauration du libre écoulement des eaux, dans le but d’améliorer la qualité de l’eau et de diminuer la surévaporation.

LIEU de l’action : Sarthe (FRGR0455A) / Valframbert / Alençon / Saint-Germain-du-Corbéis / Saint-Paterne-le-Chevain
	
Nom du maitre d’ouvrage : communauté Urbaine d’Alençon
Représentant légal : Laurine Talvard (Conseillère Communautaire)
Représentant dossier : Oller Jérémie (Chef du service GEMAPI et Milieux Naturels)

e-mail : jeremie.oller@ville-alencon.fr
Tel : 02 33 80 87 14
Adresse : Pl. Foch, 61000 Alençon


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Marché d’étude 
	
	250 000 €
	
	250 000 €
	
	AELB
	250 000 €
	50 %
	125 000 €

	TOTAL
	
	250 000 €
	
	250 000 €
	
	Eventuel autre financeur
	
	30%
	75 000 €

	
	
	
	
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	Au -20 %
	50 000 €



Indicateurs de suivi
Indicateur(s) d’action : décloisonnement sur 13km

[image: ]Moulin d’Aché
Moulin du Chevain
Barrage d’Alençon
Moulin Maudet


	
	Barrage de Maudet
	Barrage du Moulin d'Alençon
	Moulin du Chevain (moulin)
	Moulin d’Aché

	ROE
	15204
	15206
	15209
23198
	15215
30993

	Hauteur de chute
	1.6m
	1.85m
	1.79m (clapet automatique)
	1.45m (clapet automatique)

	Influence amont
	2.3km
	3.8km
	5.1km
	2.2km

	Etat juridique
	Illégal (sans droit d’eau)
	Illégal (sans droit d’eau)
	Irrégulier
	Irrégulier
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	CELLULE D’ANIMATION GEMA”
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	DESCRIPTIF :
	
	Maître d’ouvrage 
	

	2 ETP techniques
0.5 ETP administratif

ENJEUX :
Préparer l’acceptation des travaux par les riverains, assurer la bonne information de tous et suivre les travaux.
OBJECTIFS : 
· Étude préalable pour l’aménagement des barrages de la Sarthe.
· Étude bilan.
· Restauration hydromorphologique, du Gesnes (FRGR1378) et du Moulin de Chahain(FRGR1395) et gestion des merlons de curages.
· Étude pour la restauration de la Briante (FRGR1403) en lien avec l’étude inondation (en cours).
· Étude pour la restauration du bassin du Sarthon (FRGR0465).


	
Communauté Urbaine d’Alençon
Représentant légal :  Mme Sophie DOUVRY (Présidente)
Représentant légal :  Laurine TALVARD (Conseillère Communautaire)
Représentant dossier : Jérémie OLLER (Chef de projet)

E-mail :   jeremie.oller@ville-alencon.fr
Tel : (02) 33 32 40 26 / (02) 33 80 87 14
Adresse : Place Foch - CS 50362. 61014 Alençon

	
	


Détail financier et plan de financement prévisionnel
	Opération
	2027
	2028
	2029
	Total (TTC)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant d’aide prévisionnel

	2.5 ETP
	149 300 €
	149 300 €
	149 300 €
	447 900 €
	
	AELB
	447 900 €
	50%
	223 950 €

	TOTAL TOTA
	149 300 €
	149 300 €
	149 300 €
	447 900 €
	
	Maître d’ouvrage 
	
	50%
	223 950 €

	
	
	
	
	
	
	AELB
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Maître d’ouvrage 
	
	
	



Indicateurs de suivi : suivis de faciès, IPR, suivis espèces protégés, suivis végétations
Indicateur d’action : Rapports annuels d’activités
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