| Suivi PrÉ/POST-Travaux Faune flore |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suivi faune, flore sur l’évolution de la zone impactée par les travaux de restauration, avant et après travaux Utilisation du protocole LigérO pour les odonates et la flore. Pour les mammifères, suivi du campagnol amphibie si concerné par sa présence ou remise en état favorisant son retour. OBJECTIF : Suivre l’impact sur la faune et la flore lié aux travaux réalisés. Un bilan pré travaux sera réalisé afin d’avoir un repère de l’état initial et un suivi à N+1, N+3 et N+5 également pour mesurer l’évolution du site. LIEU de l’action : FRGR0454 « La Sarthe en amont de la confluence avec l’Hoëne » (Communes de Fay, Mahéru, Ferrières-la-Verrerie, Saint-Agnan-sur-Sarthe) FRGR0455A « La Sarthe depuis la confluence de l’Hoëne jusqu’à Alençon » (Communes de Saint-Léger-sur-Sarthe, Saint-Julien-sur-Sarthe, Barville, Le Mêle-sur-Sarthe, Coulonges-sur-Sarthe, Buré, La Mesnière) |  | Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président) Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet) e-mail : criviere@sbhs.fr Tel 0788617030 Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe |  |

Détail financier et plan de financement prévisionnel

| Opération | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivi faune flore merlons | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 12 000 € |  | AELB | 30 000 € | 50 % | 15 000 € |
| Suivi faune flore ruisseau de Fay | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 18 000 € |  | Maître d’ouvrage |  | 50 % | 15 000 € |
| Total TOTA | 10000 € | 10000 € | 10000 € | 30 000 € |  |  |  |  |  |

Indicateurs de suivi

Indicateur(s) d’action : Réalisation et livrables

| étude globale identification tourbière |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dans les zones de sources, identifier par échantillonnage, les secteurs de tourbières sur l’amont du bassin versant en vue de restauration ou de préconisation de gestion de ces zones. En août/septembre la flore spécifique des tourbières sera recherchée et un sondage pédologique sera réalisé pour attester ou non de la présence de tourbe. Une pré-localisation des secteurs potentiellement favorables sur base cartographique a été réalisée. OBJECTIF : Mieux connaître les secteurs de source pouvant abriter des secteurs tourbeux afin de proposer une restauration et/ou une gestion adaptée permettant de les préserver et de leur rendre leur fonctionnalité. LIEU de l’action : FRGR0454 « La Sarthe en amont de la confluence avec l’Hoëne » (Communes de Fay, Mahéru, Moulins-la-Marche, Saint-Aquilin-de-Corbion, Saint-Martin-des-Pézerits, Saint-Aubin-de-Courteraie, Saint-Agnan-sur-Sarthe, Ferrières-la-Verrerie, Teillères-le-Plessis, Courtomer, Le Plantis) FRGR0463 « L’Hoëne » |  | Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président) Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet) e-mail : criviere@sbhs.fr Tel 0788617030 Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe |  |

Détail financier et plan de financement prévisionnel

| Opération | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prospection d’échantillonnage | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 30 000 € |  | AELB | 30 000 € | 50 % | 15 000 € |
| Total TOTA | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 30 000 € |  | CD 61 / Région Normandie ? |  | ? | ? |
|  |  |  |  |  |  | Maître d’ouvrage |  | 20 % | 6 000 € |

Indicateurs de suivi

Indicateur(s) d’action : Réalisation et livrables

| Travaux restauration tourbières |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTIF Fauche manuelle avec export Retrait de ronces Étrépage de surface Mise en place d’une clôture (Électrique/Ronce) OBJECTIF : Restauration de la tourbière Préservation des zones humides LIEU de l’action : FRGR0454 « La Sarthe en amont de la confluence avec l’Hoëne » (Commune de Fay) |  | Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président) Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet) e-mail : criviere@sbhs.fr Tel 0788617030 Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe |  |

Détail financier et plan de financement prévisionnel

| Opération | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Restauration tourbière | 5 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 11 000 € |  | AELB | 11 000 € | 50 % | 5 500 € |
| Total TOTA | 5 000€ | 3 000 € | 3 000 € | 11 000€ |  | CD 61/ Région Normandie ? |  | ? | ? |
|  |  |  |  |  |  | Maître d’ouvrage |  | 20 % | 2 200 € |

Indicateurs de suivi

Indicateur(s) d’action : Suivi de l’évolution de l’épaisseur de tourbe, de la surface de la tourbière et de la flore spécifique

| Ruisseau de Fay : restauration morphologique |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparation de l’accès au cours d’eau (Débroussaillage, éclaircie arborée, retrait de clôture) Opérations de restauration morphologique, par recharge en granulats, reméandrage dans l’emprise du cours d’eau, remise en fond de vallée. Linéaire pour les trois ans : 8.5 km Mise en défens du cours d’eau (clôtures, abreuvoirs) Indicateurs biologiques : IAT et I2M2 Communication : panneaux/affiches explicatifs sur anciens et nouveaux travaux Aménagement ou remplacement d’ouvrage de franchissement routier ou agricole pour rétablir la continuité écologique OBJECTIF : Restauration morphologique, des zones humides riveraines de ruisseau des Aulnays de Fay et de ses affluents Restauration de la continuité écologique LIEU de l’action : FRGR0454 « La Sarthe en amont de la confluence avec l’Hoëne » (Communes de Fay, Mahéru, Ferrières-la-Verrerie et Saint-Agnan-sur-Sarthe) |  | Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président) Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet) e-mail : criviere@sbhs.fr Tel 0788617030 Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe |  |

Détail financier et plan de financement prévisionnel

| Opération | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etudes | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 75 000 € |  | AELB | 496 500 € | 50 % | 248 250 € |
| Travaux morphologie | 170 500 € | 145 500 € | 75 500 € | 391 500 € |  | CD 61/ Région Normandie ? |  | 30 % ? | ? |
| Indicateurs biologiques | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 30 000 € |  | Maître d’ouvrage |  | 20 % | 99 300 € |
| Travaux continuité | 30 000 € | 35 000 € | 0 € | 65 000 € |  | AELB | 65 000 € | 70 % | 45 500 € |
| Total TOTA | 235 500 € | 215 500 € | 110 500 € | 561 500 € |  | CD 61 |  | 10 % | 6 500 € |
|  |  |  |  |  |  | Maître d’ouvrage |  | 20 % | 13 000 € |

Indicateurs de suivi

Indicateur(s) d’action : linéaire réalisé, nombre d’ouvrages aménagés/ remplacés

| ruisseau de fay : Déconnexion de plans d’eau |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aménagement ou suppression d’étang en barrage sur cours d’eau et restauration de la zone humide riveraine. (3 études et 2 suppressions, avancement actuel : stade 0) OBJECTIF : Restauration des zones humides et préservation de la ressource en eau LIEU de l’action : FRGR0454 « La Sarthe en amont de la confluence avec l’Hoëne » (Communes de Fay, Mahéru, Ferrières-la-Verrerie et Saint-Agnan-sur-Sarthe) |  | Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président) Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet) e-mail : criviere@sbhs.fr Tel 0788617030 Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe |  |

Détail financier et plan de financement prévisionnel

| Opération | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude de faisabilité | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 45 000 € |  | AELB | 245 000 € | 90 % | 220 500 € |
| Travaux | 0 € | 100 000 € | 100 000 € | 200 000 € |  | Maître d’ouvrage |  | 10 % | 24 500 € |
| Total TOTA | 15 000 € | 115 000 € | 115 000 € | 245 000 € |  |  |  |  |  |

Indicateurs de suivi

Indicateur(s) d’action : nombre de déconnecté ou linéaire de cours d’eau restauré

| ArRasement des merlons de curage et remise en banquette |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arasement des merlons de curage et leur remise en banquette dans le cours d’eau et mise en défens du cours d’eau Linéaire prévu correspond à environ 10km de berge. Secteur vallée de la Sarthe en continuité avec ce qui a déjà été réalisé pour remonter vers l’amont. OBJECTIF : Restauration du gabarit de basses eaux, des berges et de la connexion au lit majeur. LIEU de l’action : FRGR0455A « La Sarthe depuis la confluence de l’Hoëne jusqu’à Alençon » (Communes de Saint-Léger-sur-Sarthe, Saint-Julien-sur-Sarthe, Barville, Le Mêle-sur-Sarthe, Coulonges-sur-Sarthe, Buré, La Mesnière) |  | Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président) Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet) e-mail : criviere@sbhs.fr Tel 0788617030 Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe |  |

Détail financier et plan de financement prévisionnel

| Opération | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travaux | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 300 000 € |  | AELB | 300 000 € | 50 % | 150 000 € |
| Total | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 300 000 € |  | CD 61/ Région Normandie |  | ? | ? |
|  |  |  |  |  |  | Fonds MAIF pour le vivant |  | ? | ? |
|  |  |  |  |  |  | Maître d’ouvrage |  | 20 % | 70 000€ |

Indicateurs de suivi

Indicateur(s) d’action : Linéaire réalisé

| Cellule d’ANimation “gema” |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Animation technique sur le territoire du syndicat pour la mise en œuvre des actions 2 ETP technique 0.5 ETP administratif OBJECTIF : Préparer l’acceptation des travaux par les riverains, la réalisation des dossiers réglementaires et administratifs. Assurer la bonne information de tous. Suivre les travaux et l’évolution des sites post-travaux. LIEU de l’action : Territoire du syndicat |  | Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président) Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet) e-mail : criviere@sbhs.fr Tel 0788617030 Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe |  |

Détail financier et plan de financement prévisionnel

| Opération | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travaux | 144 000 € | 144 000 € | 144 000 € | 432 000 € |  | AELB | 432 000 € | 50 % | 216 000 € |
| Total | 144 000 € | 144 000 € | 144 000 € | 432 000 € |  | Maître d’ouvrage |  | 50 % | 216 000€ |

Indicateurs de suivi

Indicateur(s) d’action : Rapport d’activité annuel

| RCE Moulin de Blavette |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTIF Etude de continuité OBJECTIF : Continuité écologique LIEU de l’action : FRGR0455A « La Sarthe depuis la confluence de l’Hoëne jusqu’à Alençon » (Communes de Barville, Saint-Léger-sur-Sarthe) |  | Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président) Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet) e-mail : criviere@sbhs.fr Tel 0788617030 Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe |  |

Détail financier et plan de financement prévisionnel

| Opération | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude | € | 18 000 € | € | 18 000 € |  | AELB | 18 000 € | 90 % | 16 200 € |
| Travaux |  |  |  | € |  | Maître d’ouvrage |  | 10 % | 1 800 € |
| Total TOTA | € | 18 000 € | € | 18 000 € |  |  |  |  |  |

Indicateurs de suivi

Indicateur(s) d’action : à proposer éventuellement

/!\ Mis en vente depuis 2024, aucun d’acheteur de présenté. Pas de modification du prix de vente du bien. Défaut de cote de maintien règlementaire. Incidence sur l’alimentation de la vieille Sarthe

A retirer

| Restauration morphologique de la vielle sarthe |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTIF Calage d’une alimentation par radier de la vieille Sarthe depuis la Sarthe pour alimenter cette annexe hydraulique Recréeation d’un lit emboîté (5.5km) dans l’emprise de la Vieille Sarthe afin de redynamiser les écoulements et réduire l’envasement. Et suppression de deux ouvrages transversaux sur la Vieille Sarthe. OBJECTIF : Restauration du lit mineur et de la connexion au lit majeur LIEU de l’action : FRGR0455A « La Sarthe depuis la confluence de l’Hoëne jusqu’à Alençon » (Communes de Barville, Saint-Léger-sur-Sarthe) |  | Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président) Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet) e-mail : criviere@sbhs.fr Tel 0788617030 Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe |  |

Détail financier et plan de financement prévisionnel

| Opération | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travaux |  | € | € | € |  | AELB | XXXX € | 50 % | € |
| Total TOTA | Total € | Total € | € | Total € |  | Eventuel autre financeur |  | xx% | xxxxx € |
|  |  |  |  |  |  | Maître d’ouvrage |  | Au -20 % | xxxxx € |

Indicateurs de suivi

Indicateur(s) d’action : linéaire re-connecté (proposition fédé pêche 61 suivi brochet ?)

/!\Conditionné par la destination du moulin de Blavette /!\

A retirer

| RCE Ancien Moulin de foligny |  |
| --- | --- |

| Descriptif du projet |  | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTIF OBJECTIF : Rétablissement de la continuité écologique au droit de l’ancien moulin de Foligny LIEU de l’action : FRGR0455A « La Sarthe depuis la confluence de l’Hoëne jusqu’à Alençon » (Communes de Champeaux-sur-Sarthe, Bures, Bazoches-sur-Hoëne) |  | Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe Représentant légal : M. PIVARD Jean-Claude (Président) Représentant dossier : RIVIERE Chloé (chef de projet) e-mail : criviere@sbhs.fr Tel 0788617030 Adresse : Le Bourg, 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe |  |

Détail financier et plan de financement prévisionnel

| Opération | 2027 | 2028 | 2029 | Total (TTC) |  | Financeurs | Montant éligible | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travaux | € | € | € | € |  | AELB | XXXX € | 50 ou 90% | € |
| Total TOTA | € | € | € | € |  | Eventuel autre financeur |  | xx% | xxxxx € |
|  |  |  |  |  |  | Maître d’ouvrage |  | Au -20 % | xxxxx € |

Indicateurs de suivi

Indicateur(s) d’action : à proposer éventuellement

/!\ Pas de compromis territorial actuel, malgré plusieurs années de concertation et un arrêté d’abrogation de droit d’eau en 2021, plan de gestion par le CEN pour 2027 /!\

(Précédent contrat une évaluation des travaux pour remise en fond de vallée 545 000€TTC)